- 采购需求

- （仅供参考、以采购文件为准）

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 每半年支付一次，根据无害化处置进度据实支付，年度合同期满付清当年合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准 |
| 3 | 服务期限 | 首次服务期限为一年，本项目可续签合同，续签不得超过两次，总服务期限不超过三年（合同一年一签）。 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：农药包装废弃物、废旧地膜回收处置 所属行业：其他未列明行业 |

- 二、项目概况

为树立绿色发展理念，引导农民、企业及社会力量广泛参与，建立灵活有序的农药包装废弃物和废旧农膜回收利用市场体系和科学有效的回收机制，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《农药包装废弃物回收处理管理办法》、《农用薄膜管理办法》等规定，依托县内涉农经济市场经营主体（农资经营门店、专业合作社、乡镇基层供销社和农业种植大户）科学布点，采取数字化管理运营方式，承担肥东县域农药包装废弃物和废旧农膜的回收、归集、运输、临时暂存、打包、送处置等和网点建设布点全链条工作。中标人应完善废弃物回收处置体系，规范回收网点和回收主体行为；至2025年底，涉农村居回收网点服务覆盖率达到80%以上（其中环巢湖一级保护区内涉农村居回收服务全覆盖），各乡镇回收中心全覆盖；废旧农膜、农药包装废弃物回收率达84%，其中一级保护区废旧农膜、农药包装废弃物回收率达88%；专业化处理率力争达到95%以上。

农药包装废弃物和废旧农膜的回收任务量以市级下达任务为准。根据2019年--2024年回收处置量测算，2025、2026年一个年度内回收农药瓶150-250吨、农药袋50-100吨、地膜30-100吨之间，年总量在400吨上下。

- 三、服务需求

按照农业农村部生态环境部令2020年第6号《农药包装废弃物回收处理管办法》和合肥市人民政府办公室《关于印发合肥市推进农药废弃包装物回收处置体系建设实施方案》（合政办秘【2019】61号）及《关于印发肥东县2024年农药包装废弃物、废旧农膜回收处置工作方案的通知》（东供〔2024〕1号）文件要求（详见本项目附件，投标人自行下载），开展农药包装废弃物及废旧农膜智能化回收、暂存、归集、转运和送处置等全环节工作，建立农药废弃包装物、废旧农膜回收处置信息化管理平台，对区域内农药经营户的农药销售情况开展调查、统计，对农药废弃包装物回收处置情况进行统计、监管，做好基础信息数据库的构建工作，有效控制农业面源污染，保持环巢湖流域优良水质和绿色清洁田园环境，确保完成年度回收总量任务。现结合实际，提出如下服务需求：

（一）服务内容

负责肥东县域内农药包装废弃物、废旧农膜（以下简称“农废”）智能回收、归集、运输、打包、暂存、集中转运、送处置、网点布设及建设、政策宣传、数字信息化服务和接受相关职能部门检查督查等具体工作，中标人可对上述流程进行科学优化。按照“公开、公平、公正、科学、合理、智能”的原则，中标人配合属地执法部门开展“谁销售、谁回收”和“谁使用、谁回收”执法，对产生农废的责任主体在履行回收义务时积极给予主动回应。以各乡镇村居为基础，中标人应通过农废智能回收运营信息化管理平台先期收录肥东县域内农业种植户详细信息，包括姓名、属地乡镇村居及联系方式、经营面积、主要作物、历年农废回收量或产生量等，根据以上信息对农废回收量进行序时掌控和对比，以建立运作规范、制度健全的智能回收体系。具体服务内容如下：

1、回收基础数据采集

投标人负责肥东县域内农废的回收、归集、运输、打包、暂存、转运、处置、宣传和信息化管理服务等具体工作。以各乡镇村居为基础，投标人借助信息化管理平台搜集整理肥东县农业种植户详细信息，包括姓名、联系方式、农田面积、主要作物、历年农废回收量等基础数据，根据以上信息对农废回收量进行有效控制，以建立运作规范、制度健全的信息化回收管理体系。

2、标准化回收网点建设

中标人对县域内回收网点进行整合并开展标准化改造建设工作，保留运作规范、制度健全的回收点，动态调整积极性不高、参与度低的回收点，同时以“就近就地、方便合理、安全规范”为原则，在原网点辐射不到的空白区合理新设回收网点。

（1）乡镇标准化回收中心网点要求：配备集回收称重结算一体的智能称重电子地磅（秤体不小于1米×2米，称重范围0-3吨）或智能柜，借助信息化软件一键称重获取回收物重量核算补贴资金，并配备小票打印机，可一键打印回收订单信息给农户；标准化回收网点按功能划分区域，回收和暂存功能区分开，并配备必要的安全防护用具，货物存放点应做好“防水、防渗漏、防扬散”措施，杜绝露天存放。

（2）网点布点要求：以乡镇涉农市场经营主体的网点为支撑（可以以原回收中心进行标准化回收网点建设改造或自行在乡镇布设标准化回收网点），各乡镇级回收中心布点不少于1个，涉农大镇不少于2个（全县总计不少于20个）；每个网点在回收时有全程回放功能，并将信息实时上传至安徽省农废数字化监管平台；中标人应让采购人可实时掌控信息的序时变动；支持中标人在全县涉农村居统一布设网点（2019年数据238个村居,2023年村居网点数是208个），上门服务覆盖率不低于80%。

（3）各回收中心应坚持“四统一”标准，即“统一回收安全管理制度、统一标识标牌、统一回收价格、统一回收称重设施”。

3、农废的回收、转运、储存和处置

（1）车辆管理。中标人须为本项目投入安装GPS等实时监控设备运输转运车辆，中标人合同服务期内承担车辆的维修、保养及燃油、车辆保险等一切车辆涉及的费用及安全管理责任。

（2）回收转运服务基本实现全覆盖。支持中标人上门为全县种植业大户提供农废回收服务，可就近在该户设标准化回收网点作为村居回收点。对于肥东县300亩以上的农业种植经营大户和各乡镇级回收中心要签订回收协议并报县供销社备案，建立工作群，发布智能回收处置信息，提前约定开放智能回收运营时间表与不定时上门或集中上门回收相结合回收方式。通过信息化平台采取点对点上门服务，也可实行预约上门智能回收服务，大户合理的农废产生量要应收尽收。

（3）暂存送处置管理

为防止农废回收过程中发生长期积压和造成二次污染环境现象发生，各暂存点和转运中心应做到配备必要的安全防护用具，做好“三防”措施，杜绝露天存放，严格做到“四统一”，集中清点验收，及时转运和处置，确保各农废回收中心门店存放量不超过10吨、转运中心不超过100吨。中标人须严格按照《国家危险废弃物名录（2021年版）》附录《危险废物豁免管理清单》中对农药包装废弃物回收处置的豁免规定，落实网点建立、废弃物收集、临时暂存、运输、利用和委托专业机构处置等全环节工作，确保依法合规，不产生二次污染，送至焚烧发电厂进行无害化处置，探索与生活垃圾同步运输处置。

- 任务量及回收处置流程

- （1）任务量：本项目以完成合肥市下达肥东县农废回收处置任务量为准。

- 中标人依据智能回收系统称重数据达到设定的预警量给出回收、归集、送处置信号，导出的电子台账（含交售人实名及联系方式和属地乡镇村居信息及交售品种、重量、结算金额和时间等）进行造册，汇总各回收大户、各网点智能数据称重量，适时开展回收、归集、送处置前各环节的现场核对（账实相符、溯源合格），纸质录入对含杂率、混装率的检查频次，对合规的给予及时转运或暂存。送处置前，将送处置计划报县验收小组和辖区乡镇，县验收小组会同辖区乡镇具体经办，中标人三方结合智能监控不定时到现场验收抽查，中标人按排送处置。

5、为本项目配备智能回收处置信息化管理平台

- 智能回收处置信息化管理平台具有智能回收系统集成，具有大数据监控、收集和分析功能等技术规范，同时应具备开放再生资源回收和废旧家电回收拓展功能，以实现农村人居环境整治、可再生资源回收利用一网多用或多网并用功能。实现从农户信息实名登记采集，到回收信息的登记结算，再到贮存转运信息采集和路径监控全过程信息化管理。

- 智能回收处置信息化管理平台主要包含：

（1）农废回收预约认证管理系统（移动端）

具有回收预约功能，面向辖区内的农户、环卫工人、农资门店等送交主体，提供基于微信小程序认证的实名认证管理、主体备案信息管理、送交记录管理、补贴收入查询、数据概览等功能与服务。

（2）农废回收登记管理系统（移动端）

具有农废回收登记功能，面向辖区内的乡镇中心回收网点提供回收主体备案登记、农废回收登记、送交客户信息管理、补贴资金流水管理、回收订单管理、设备对接、数据概览等功能与服务。

（3）农废清运登记管理系统（移动端）

具有农废清运登记功能，面向辖区内的运输主体提供账号管理、运输主体备案登记、农废清运登记、回收点信息管理、处置点信息管理、运输订单管理、运输路径管理、数据概览等功能与服务等。

（4）农废智能回收运营监管平台

具有农废智能回收运营监管功能，包含管理后台和数据驾驶舱，管理后台面向辖区监管单位，提供辖区内农废递交、回收、运输等主体管理、补贴资金流水查询、农废数据查询、基础数据设置，数据驾驶舱通过3D可视化建模技术，对肥东县建立3D地图模型，并按照乡镇最小单元切分网格，将农废回收运营主体在地图上进行撒点展示，将农废回收、运输、处置和利用等对应数据汇聚到回收运营主体数据展示中，通过弹框或者浮层的方式，点击回收运营主体后进行展示。运营主体和监管单位可实时查看平台汇总数据、预警数据进行决策分析。同时，平台可将数据实时上传给安徽省农药数字监督管理平台（平台接口于采购人无条件提供）。

6、本次采购服务范围包括但不限于回收网点选择建立和农废转运归集、运输、临时储存、无害化处置等全过程服务；无害化处置工作由中标人负责，并按采购人要求办理相关备案；支持中标人在符合环保要求的前提下对农废进行资源化利用。如因中标人原因导致本项目不能顺利实施，所产生的一切责任由中标人全权负责并承担一切经济损失。

7、中标人必须承担在服务期内因中标人原因导致的行政、民事、刑事等责任事件及各种纠纷产生的一切费用和责任。

8、中标人须为本项目配备项目负责人1名，负责统筹安排、调度指挥人员作业。

9、中标人在服务期内必须按国家法律法规规定与员工确立合法的劳动关系，签定规范的劳动合同，为员工办理养老、医疗等基本社会保险以及意外伤害保险。若员工发生事故，必须按国家有关规定处理，一切经济损失和各项费用由中标人自行承担。

10、中标人必须承担在服务期内各相关部门的检查督查。中标人积极协助各镇、街道，做好农的收集、统计、核实、接收、运输、处置等全过程的监管及回收网点环境保护工作。招标人有权在任何环节对中标人进行监管，有权在实施无害化处置环节对农药包装废弃物（含废旧农膜）的重量进行核查，发现弄虚作假行为的，中标人须按照本项目合同专用条款约定承担违约责任，情节严重的，采购人上报监管部门处理，由此造成的一切责任由中标人承担。

（二）保障措施

1、严格监督管理。中标人应主动接受属地乡镇（园区）和县相关部门的业务指导和监督管理，切实履行在回收、收集转运、周转储存及集中运送和处置全链条闭环各环节的环境保护和安全管理主体责任，健全安全管理制度，加大必要的资金投入，采取有效务实的工作措施，防止发生农药残留的二次污染和分拣操作的安全责任事故。

2、加大宣传引导。通过网站、电视、新媒体、告示等多种形式，深入宣传农废回收处置的意义、政策和要求，切实提高全民对随意丢弃废弃物危害性的认识，引导群众规范科学使用农膜和农药，积极参与回收处理，营造良好社会氛围，及时总结宣传废弃物回收处置工作的经验和做法。

- 四、报价要求

（一）报价费用构成

本项目预算370万元/年，包含农废的回收本金、回收处置服务费等一切费用，以上费用据实结算，但最终结算价不得超过本项目预算。

- 回收本金

中标人建立的各镇、街道回收网点回收的废弃农药包装瓶、废弃农药包装袋、废旧农膜按照重量实行统一价格回收，回收本金按照经采购人核实的回收重量据实结算，回收标准依据合肥市供销合作社发布的《关于2024年度农资（农药、地膜）包装废弃物回收处置工作财政专项补助资金分配方案》（网址：https://gxs.hefei.gov.cn/tzgg/18673405.html）的公告,具体如下：

| 序号 | 回收产品 | 回收价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废弃农药包装瓶 | 3元/公斤 | - 瓶内无异物，须为废弃农药包装瓶，不得掺杂其他包装瓶。 |
| 2 | 废弃农药包装袋 | 5元/公斤 | - 农药包装袋外形须基本完整，袋内无异物，须为废弃农药包装袋，不得掺杂其他包装袋。 |
| 3 | 废旧农膜 | 1元/公斤 | 对严重沾水、沾土、混入杂草、杂物无法清理的废旧农膜，在回收时根据实际情况打折计算。 |
| 注：中标人（含网点和上门服务）统一按此标准进行回收补贴，具体回收价格内容及调整必须在各回收网点进行明码公示，回收价格必须严格按上述标准执行，若有最新文件，按最新文件执行。 |  |  |  |

2、回收处置服务费

投标人的回收处置服务费，包括除回收本金以外的农废无害化处置、农废转运归集、打包、装车、运输、临时储存、制作规范标识、配备专用包装袋、收集箱（桶）、宣传材料、安全管理及税金等全过程发生的一切费用。

- 报价方式

- 1、本项目费用组成为回收本金及回收处置服务费，其中回收本金须按照招标文件中“第六章投标文件格式十六”进行响应，回收处置服务费采用费率报价，报价费率不得超过100%，否则投标无效。回收处置服务费最终结算以回收本金×中标费率进行计算，例如：年度回收本金总额为人民币100万元，中标费率为80%，则年度回收处置服务费结算价为100万元×80%=80万元。

2、投标人应充分考虑项目履约期间的市场、政策等因素影响，将所有风险考虑在报价中，中标后不得以任何理由提出中标费率调整。

- 五、其他要求

1、因中标人原因发生的安全生产事故和交通事故等所产生的责任、经济损失及一切费用(含安全事故中的伤、残、亡所产生的费用)由中标人承担。

2、服务期内，因中标人原因所发生的行政、民事、刑事等责任及各种纠纷产生的费用（如有）由中标人承担。

3、监督管理和考核

招标人依据方案内容和完成的任务绩效和社会满意度及社会监督等，以上级社或市、县相关部门对农废年度绩效评价达“合格或合格以上”或审计结论无重大负面为准，其考核结果作为对企业履行合同的评价依据。

中标后，自合同签订之日起于1个月内智能回收系统必须在县域各乡镇（园区）回收中心网点全覆盖。

统一配置使用物资需求清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收点台账簿 | 30本 | A4 16开 50页双面 |
| 2 | 回收交接单据 | 30本 | A5 25×4 四联复印单 |
| 3 | 回收点标识牌 | 30块 | 不锈钢铁板 40×60mm |
| 4 | 带框规章制度 | 30块 | pvc覆膜泡沫板 90×120cm |
| 5 | 带框价格公示牌 | 30块 | pvc覆膜泡沫板 90×120cm |
| 6 | 回收桶贴 | 30张 | 防水PVC不干胶 180×220mm |
| 7 | 回收袋贴 | 30张 | 不干胶 80×100mm |
| 8 | 不干胶贷贴 | 30个 | 不干胶 80×100mm |
| 9 | 宣传单页 | 30张 | 200克铜版纸 A4 |
| 10 | 树胶塑料垃圾桶 | 30个 | 树胶塑料大号 |
| 11 | 特大号垃圾袋 | 30条 | 特大号 |
| 12 | 编织袋 | 30条 | 110×85cm |
| 注：上述物资中标后购买全新的，数量满足现场需要为准，服务期内如有损坏或缺少由中标人负责及时更换补充。 |  |  |  |

- 六、验收要求

项目验收时，由采购人组织验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

政府向社会公众提供的公共服务项目，采购文件应写明验收时邀请服务对象参与并出具意见、验收结果应该向社会公告。