- 第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 按单个项目支付，单个项目设计成果合格后付款至设计费结算价的90%；单个项目工程竣工验收合格后一次性付清余款。 注：设计费结算价=单个项目施工中标（成交）价格（不含暂列金）×设计成交费率，且设计费结算价所有项目合计不超过95万元。 |
| 2 | 服务地点 | 肥东县境内，具体以采购人指定地点为准。 |
| 3 | 服务期限 | 单个项目设计周期50日历天，具体服务期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。 |
| 4 | 初审业绩 | 无 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：2025年度肥东县教育系统建设项目设计服务项目 所属行业：其他未列明行业 |
| 6 | 项目负责人 | 供应商拟委任项目负责人须具备二级及以上注册建筑师资格。 注：响应文件中提供供应商为拟委任项目负责人缴纳的自2024年12月1日（含）以来任意一个月的社保证明材料（提供任意一个社保险种即可）。 |

- 二、项目概况

建设地点分布在县内各乡镇(开发区），项目特征为地点多并且分散、时间紧、投资规模小，工程内容涉及总建筑面积约10万平方米。维修改造工程（楼房维修改造、学校道路改造、消防改造、环境整治、运动场维修改造、教学楼外立面改造、装饰装修、给排水工程、强弱电改造、围墙等附属工程），工程总投资约5000万元（以总施工中标（成交）价格为准）。

- 三、服务需求

- 服务范围：主要内容为测绘及各专业施工图设计、附属工程设计（含道路、操场、景观、绿化、给排水、智能化、供电、消防、避雷、弱电等）设计修改等及施工现场所有设计及跟踪服务。设计成果须满足业主及相关规范要求，所有设计均须通过相关管理部门的审查。

- 四、报价要求

- 1、本项目采用费率报价，供应商报价不得高于1.9%，否则按无效响应处理。本项目暂定合同价=5000万元×设计成交费率，设计费结算价=单个项目施工中标（成交）价格（不含暂列金）×设计成交费率，且设计费结算价所有项目合计不超过95万元。供应商的最终响应报价包括完成本项目范围内工作的全部费用，响应时须按项目说明列明的需求作为统一报价基础报出响应费率，此报价是指完成采购需求全部内容的综合价格，成交后不得以任何理由要求对其响应综合费率进行变更，请自行考虑本项目报价风险，谨慎报价。

- 2、本次磋商不设未成交补偿。

- 五、其他要求

1、成交人须在领取成交通知书后在规定时间内与采购人联系签订合同事宜。

2、在项目设计服务期间成交人安排专职设计人员驻点。

3、成交人须成立项目工作小组，明确项目负责人及各专项设计人员，项目负责人必须与响应文件的项目负责人保持一致，并提供项目组成员名单及联系方式，项目负责人必须负责参与项目对接、现场踏勘、方案汇报、方案修改、整合、设计沟通等工作，保证项目按计划完成。

3、为保证项目顺利实施，项目设计过程中要和校方充分沟通，要求校方提供详细方案及具体施工内容，成交人必须测量准确各种数据确保设计的准确性，确保设计深度。

5、成交人需按照采购人意见进行方案的修改及深化设计以确定最终的方案 ，费用已包含在成交人报价中，不再另行支付。

- 六、验收要求

项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

政府向社会公众提供的公共服务项目，采购文件应写明验收时邀请服务对象参与并出具意见、验收结果应该向社会公告。

- 第四章  评审方法和标准

- 一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

- 二、评审方法

- 2.1初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）的扫描件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体参加磋商的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 不良信用记录查询 | 供应商不得存在供应商须知第19.3.1条中的不良信用记录情形 | 详见供应商须知第19.3.1条要求 |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章 | 详见第六章响应文件格式四 |
| 4 | 磋商响应函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章 | 详见第六章响应文件格式三 |
| 5 | 磋商授权书 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章 | 法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式五 |
| 6 | 中小企业声明函 | 符合供应商资格中落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见第六章响应文件格式十三。 残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函，监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件 |
| 7 | 供应商资质 | 供应商具备下列设计资质之一： 1）工程设计综合资质甲级； 2）建筑行业乙级及以上工程设计资质； 3）建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上工程设计资质。 | 提供符合供应商资格中要求的资质证书扫描件。 |
| 8 | 初审业绩 | 本项目无需提供初审业绩 |  |
| 9 | 响应文件制作机器码查询 | 不同供应商的响应文件制作机器码不得相同 |  |
| 10 | 磋商报价 | 符合磋商文件供应商须知正文第12、22条要求 | 详见第六章响应文件格式一、二 |
| 11 | 商务响应情况 | 符合磋商文件采购需求中付款方式、服务期限、服务地点的要求 | 详见第六章响应文件格式六 |
| 12 | 联合协议 | 本项目无需提供联合协议 |  |
| 13 | 项目负责人 | 符合采购需求中的项目负责人资格要求 | 提供符合采购需求中的项目负责人资格证书扫描件以及社保缴纳材料 |
| 14 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他要求 |  |

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

- 2.2综合评分

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为90%，价格分值占总分值的权重为10%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （90分） | 现状分析方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的现状分析方案（对本县各乡镇、开发区教育系统项目规划、现状、基础资料的掌握情况、熟悉程度以及对现状存在的问题及分析）进行综合评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 设计思路方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的设计思路方案（设计思路明确，设计要点和重难点把握清楚等方面）进行综合评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 技术措施方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的技术措施方案(从技术方案经济合理，技术措施切实可行等方面)进行综合评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 设计质量保证措施方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的设计质量保证措施方案(从设计质量保证措施可行、完整、合理等方面)进行综合评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 设计创新方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的设计创新方案(根据设计方案的新材料、新技术、新工艺、新设备使用情况)进行综合评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 规范性设计方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的规范性设计方案（设计规范性，符合相关技术规范要求）进行综合评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 项目设计阶段服务方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的项目设计阶段服务方案进行综合评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 项目施工阶段服务方案 | 磋商小组根据磋商文件要求及供应商提供的项目施工阶段服务方案进行综合评分： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 供应商认证 | 供应商具有有效的: 1、环境管理体系认证证书得2分，满分2分； 2、质量管理体系认证证书得2分，满分2分； 3、职业健康安全管理体系认证证书得2分，满分2分。 注：响应文件中提供全国认证认可信息公共服务平台网站认证信息查询截图，未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 人员配备 | 供应商拟为本项目配备的团队人员中每有一人具有中级及以上职称的得5分，满分15分。 - 注：响应文件中须提供职称证书，以及提供供应商为上述人员缴纳的自2024年12月1日（含）以来任意1个月的社保证明材料（提供任意一个社保险种即可），未提供不得分。 | 0-15分 |
|  | 供应商业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有公共建筑设计业绩的，每提供一个得3分，满分9分。 注： 1、响应文件中供应商应按下列规定提供业绩证明资料： （1）合同。 （2）设计任务已完成的证明文件（如审图合格证或施工许可证或施工许可结果查询网页截图或竣工验收证明文件或加盖业主（合同甲方）公章的业主证明材料）。如果合同和该证明文件中的合同要素不一致，以该证明文件为准。 2、如提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如合同签订时间、工程内容等）的，应另附业主（合同甲方）证明材料（须加盖业主（合同甲方）单位章）予以明确说明。 | 0-9分 |
|  | 项目负责人业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商拟委任项目负责人具有公共建筑设计业绩的，每提供一个得3分，满分6分。 注： 1、响应文件中供应商应按下列规定提供业绩证明资料： （1）合同。 （2）设计任务已完成的证明文件（如审图合格证或施工许可证或施工许可结果查询网页截图或竣工验收证明文件或加盖业主（合同甲方）公章的业主证明材料）。如果合同和该证明文件中的合同要素不一致，以该证明文件为准。 2、项目负责人业绩是指供应商提供的业绩证明资料中能反映出本项目拟委任项目负责人在此业绩中担任过项目负责人或设计负责人岗位的业绩。 3、如提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如合同签订时间、工程内容、项目负责人姓名等）的，应另附业主（合同甲方）证明材料（须加盖业主（合同甲方）单位章）予以明确说明。 4、项目负责人业绩与供应商业绩可以重复计分。 | 0-6分 |
|  | 服务承诺 | 1、供应商承诺拟委任项目负责人按时参加采购人组织的项目设计对接会、项目考察以及相关评审会议的，得5分，满分5分； 2、供应商承诺按照采购人要求在服务期内安排专职设计人员驻点，配合项目前期报规报审工作，服从现场管理等的，得5分，满分5分； 3、供应商承诺按照采购人要求开展设计工作，遵守采购人出台的各项管理规定和设计进度安排等的，得4分，满分4分。 注：响应文件中提供承诺函，承诺格式由供应商自拟。 | 0-14分 |
| 价格分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10％×100 |  |  |

2.2.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。