- 第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 按每季度审核的施工工程完成投资额支付相应检测服务费用，支付80%，（每季度检测费进度款=施工完成投资额÷施工中标（成交）价×检测成交价×80%），工程竣工验收合格后付清合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇撮镇中学 |
| 3 | 服务期限 | 450日历天（检测服务期具体自检测合同签订之日起至全部工程竣工验收合格、移交完成止） |
| 4 | 初审业绩 | 无 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：撮镇中学综合教学楼建设工程检测服务 所属行业：其他未列明行业 |
| 6 | 项目负责人 | 供应商拟委任项目负责人须具备检测人员岗位资格。 注：响应文件中提供供应商为拟委任项目负责人缴纳的自2025年2月1日（含）以来任意一个月的社保证明材料（提供任意一个社保险种即可）。 |

- 二、项目概况

- 本次采购为工程第三方检测，项目占地面积约12亩，主要建设内容是新建一栋综合教学楼，总建筑面积约8580平方米，包括结构、装修装饰、供配电、给排水、绿化、配套建设室外道路等工程，工程总投资约5000万元。

- 三、服务需求

1.本项目为该工程的全过程检测服务，工程延期不调整检测费用。检测内容包含但不限于见证取样、土工检验、混凝土原材及相关检验、钢筋原材及钢筋连接相关检验、预拌砂浆相关检验、砌体材料相关检验、水泥稳定碎石、级配碎石原材料及混合料检验、沥青、沥青混合料检验、管材相关检验、土壤回填质量检测、照明、绿化、交通监控、标志标线及施工过程中涉及直接影响工程建设质量的原材料、成品、半成品检测；土地整治路基、路面、涵洞、防护排水等检测，地基基础检测、道路压实度、基坑变形观测、主体沉降观测、主体结构检测、建筑节能检测、路面强度厚度、室外道排检测；其中主要包含桩基、基坑支护监测；沉降观测、测斜工作；砼、墙等实体检测、环保检测；室内环境检测；外墙保温、门窗性能试验、装饰检测；室内等电位与局部等电位检测；接地电阻检测；消防产品及消防验收专项检测；室外道路、景观亮化检测；检查井等井盖质量；土壤回填质量检测；地基处理后承载力检测；预埋件拉拔试验；水泥、沙石、电线电缆、防水防火材料、检测；绿建验收所需要的各类检测；各类主材、成品及半成品检测工程所在地行业主管部门对工程雨污水验收要求的检测，包括不限于雨污水管道检测及CCTV影像、窥探影像、管道、管通测量测绘检测，须满足排水专项验收。以上检测报告须满足项目竣工备案要求等。上述检测必须按相关规范要求频率检测，同时满足《安徽省建设工程质量检测管理实施细则》要求，采购人不再委托其他检测单位参与本工程的检测工作。

2.采购人对主材、原材料、半成品有疑义或存在质量问题需进一步检测或扩大检测范围。检测频率及检测的部位根据检测标准执行。

- 四、报价要求

本项目采用总价报价，供应商报价不得高于39.33万元，否则按无效响应处理。供应商的最终响应报价包括完成本项目范围内工作的全部费用，响应时须按项目说明列明的需求作为统一报价基础报出响应总价，此报价是指完成采购需求全部内容的综合价格，成交后不得以任何理由要求对其响应综合总价进行变更，请自行考虑本项目报价风险，谨慎报价。

- 五、其他要求

1.检测内容必须满足项目和采购人需要，包含但不仅限于施工阶段原材料检测、标准试验、施工过程检测、工序交验检测、标准试验按标准见证检测，工程实体质量按标准频率检测、以及交(竣）工检测。

2.项目开工前，成交人须编制切实可行的检测方案报采购人审批；项目开工后，成交人应按审批后的方案并依据施工、监理及发包人共同制定的详细进度计划，细化检测工作计划表，严格执行检测任务；竣工后及时将成果资料移交城建档案馆。

3.成交人必须根据规范现场取样，取样应符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，确保试验数据的客观、公正、科学。抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经采购人及相关单位审核确认为准。试验数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对本公司及外委单位出具的所有试验报告负法律责任。

4.成交人应只对采购人负责，严禁擅自听从监理单位与施工单位。

5.成交人必须派员随时随地跟踪检测，及时反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要；及时完成采购人现场抽检及各驻地监理抽检的各类材料的试验和各类配合比的试配见证、审核，以及完成采购人指定的工程结构性能检测项目的检测成交人的检测结果。

6.检测结果应立即以书面快报形式给采购人；成交人须按月向采购人汇报月度检测内容及下一步工作安排，并向各有关单位发送，以便试验检测工作更好地服务于工程施工；采购人对工程质量有怀疑的部位需要增加检测频率，但不再另行增加检测费用。

7.成交人须配合采购人定期对各施工单位的质量检测行为进行监督管理，对施工单位的试验室、试验资料、试验结果进行检查、分析和考核；

8.成交人所完成的工作内容必须达到国家相关法规对环境保护的要求。

9.成交人应保证所提供的检测报告真实可靠。因成交人检测工作质量问题致采购人或任何第三方遭受损害的，由成交人承担。

10.严禁成交人有挂靠、转包、分包的行为，一旦发现报主管部门。

六、验收要求

项目验收时，由采购人组成验收小组，验收小组应严格依照采购文件、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

政府向社会公众提供的公共服务项目，采购文件应写明验收时邀请服务对象参与并出具意见、验收结果应该向社会公告。

- 第四章  评审方法和标准

- 一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

- 二、评审方法

- 2.1初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）的扫描件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体参加磋商的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 不良信用记录查询 | 供应商不得存在供应商须知第19.3.1条中的不良信用记录情形 | 详见供应商须知第19.3.1条要求 |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章 | 详见第六章响应文件格式四 |
| 4 | 磋商响应函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章 | 详见第六章响应文件格式三 |
| 5 | 磋商授权书 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章 | 法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式五 |
| 6 | 中小企业声明函 | 符合供应商资格中落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见第六章响应文件格式十三。 残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函，监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件 |
| 7 | 供应商资质 | 供应商须同时具备下列（1）、（2）要求 ： （1）具有下列资质之一： 1）建设工程质量检测机构专项资质证书（专项资质须同时包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能）； 2）建设工程质量检测机构综合资质证书； （2）具有检验检测机构资质认定证书。 | 提供符合供应商资格中要求的资质证书扫描件。 |
| 8 | 初审业绩 | 本项目无需提供初审业绩 |  |
| 9 | 响应文件制作机器码查询 | 不同供应商的响应文件制作机器码不得相同 |  |
| 10 | 磋商报价 | 符合磋商文件供应商须知正文第12、22条要求 | 详见第六章响应文件格式一、二 |
| 11 | 商务响应情况 | 符合磋商文件采购需求中付款方式、服务期限、服务地点的要求 | 详见第六章响应文件格式六 |
| 12 | 联合协议 | 本项目无需提供联合协议 |  |
| 13 | 项目负责人 | 符合采购需求中的项目负责人资格要求 | 提供符合采购需求中的项目负责人资格证书扫描件以及社保缴纳材料 |
| 14 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他要求 |  |

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

- 2.2综合评分

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为90%，价格分值占总分值的权重为10%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （90分） | - 检测仪器设备配备方案 | - 磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的检测仪器设备配备方案进行综合评分： - （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； - （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； - （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； - （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | - 便利化服务方案 | - 磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的便利化服务方案进行综合评分： - （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； - （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； - （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； - （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | - 检测总体方案 | - 磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的检测总体方案进行综合评分： - （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； - （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； - （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； - （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | - 检测方案重难点分析 | - 磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的检测方案重难点分析进行综合评分： - （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； - （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； - （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； - （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | - 技术措施方案 | - 磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的技术措施方案进行综合评分： - （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； - （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； - （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； - （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | - 项目施工阶段检测服务方案 | - 磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的项目项目施工阶段检测服务方案进行综合评分： - （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； - （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； - （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； - （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | - 合理化建议方案 | - 磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的合理化建议方案进行综合评分： - （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； - （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； - （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； - （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | - 质量保证措施方案 | - 磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的质量保证措施方案进行综合评分： - （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； - （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； - （3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分； - （4）方案不可行或者未提供得0分。 | 0-5分 |
|  | 供应商资信、认证 | 供应商具有有效的: 1、环境管理体系认证得2分，满分2分； 2、质量管理体系认证得2分，满分2分； 3、职业健康安全管理体系认证得2分，满分2分。 注：响应文件中提供全国认证认可信息公共服务平台网站认证信息查询截图，未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  | 供应商业绩 | 自2019年1月1日以来（以竣工验收时间为准），供应商具有建筑工程检测业绩，每提供一个得3分，满分9分。 注： 2、须同时提供以下（1）和（2）业绩材料: （1）合同； （2）与该业绩对应的项目已完成的证明材料 （如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。业绩提供材料不全的，相应评审指标不得分。 3、如业绩材料（1）和（2）的合同要素不一致的，以（2）为准；如以上证明材料中未体现出如竣工验收时间、工程内容等作为加分条款的，须同时提供业主（或合同甲方）出具的证明材料。 | 0-9分 |
|  | 项目负责人业绩 | 自2019年1月1日以来（以竣工验收时间为准），拟任项目负责人具有建筑工程检测业绩，每提供一个得3分，满分6分； 注： 1、项目负责人业绩与供应商业绩如为同一业绩，可以重复计分。 2、须同时提供以下（1）和（2）业绩材料: （1）合同； （2）与该业绩对应的项目已完成的证明材料 （如验收报告或业主（或合同甲方）证明）。业绩提供材料不全的，相应评审指标不得分。 3、如业绩材料（1）和（2）的合同要素不一致的，以（2）为准；如以上证明材料中未体现出如工程内容、项目负责人姓名等作为加分条款的，须同时提供业主（或合同甲方）出具的证明材料。 | 0-6分 |
|  | 拟委任人员资格 | 供应商拟为本项目配备的团队人员中每有一人具有中级及以上职称的，得5分，满分15分。 注：响应文件中须提供职称证书，以及提供供应商为上述人员缴纳的自2025年2月1日（含）以来任意1个月的社保证明材料（提供任意一个社保险种即可），未提供不得分。 | 0-15分 |
|  | 服务承诺 | 1、供应商承诺拟任项目负责人按时参加采购人组织的项目对接会以及相关会议的得5分，满分5分； 2、供应商承诺按照采购人要求，在服务期内安排的专职人员驻点服从现场管理的得5分，满分5分； 3、供应商承诺按照采购人要求开展工作，遵守采购人出台的各项管理规定的得4分，满分4分。 注：响应文件中提供承诺函，承诺格式由供应商自拟，未提供或承诺的内容不满足要求的不得分。 | 0-14分 |
| 价格分 （10分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10％×100 |  |  |

2.2.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。